LINE 平安簽到與親友守護服務

今天還在嗎

產品方案、通知規則與開發進度整理

產品定位 透過每日簽到、守護人綁定與分級通知，讓獨居者、長輩、家庭成員及戶外工作者，都能用熟悉的 LINE 傳達平安。

一、目前確認的會員方案

年費皆以月費 10 個月的價格提供 12 個月使用期，等於送 2 個月；不再另外做模糊折扣，讓客戶一眼看懂。

| 方案 | 付費 | 價格 | 緊急聯絡人 | 好友定位 | 提醒 | 定位權限 | 緊急通知 | 專屬功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 199 活著價 | 月費 | NT$199 | 4 位 | 4 位 | 1 次 | 24 小時快照定位；無即時追蹤、軌跡回放與離線同步 | LINE | 基礎位置共享 |
| 199 活著價 | 年費 | NT$1,990 | 6 位 | 6 位 | 2 次 | 24 小時快照定位；軌跡回放 3 天；無即時追蹤 | LINE | 送 2 個月；額外加 2 位聯絡人 |
| 399 安心版 | 月費 | NT$399 | 15 位 | 15 位 | 2 次 | 即時追蹤；軌跡回放 5 天；基礎離線同步 24 小時 | LINE | 日常出行即時位置共享 |
| 399 安心版 | 年費 | NT$3,990 | 25 位 | 25 位 | 3 次 | 即時追蹤；軌跡回放 7 天；基礎離線同步 24 小時 | LINE | 送 2 個月；30 天 15 秒高頻追蹤體驗；額外加 10 位聯絡人 |
| 799 守護版 | 月費 | NT$799 | 25 位 | 25 位 | 3 次 | 即時追蹤；軌跡回放 14 天；完整離線同步 7 天 | LINE＋簡訊，通知 3 位核心守護人 | 家庭守護；一鍵 SOS |
| 799 守護版 | 年費 | NT$7,990 | 50 位 | 50 位 | 5 次 | 即時追蹤；軌跡回放 30 天；完整離線同步 7 天 | LINE＋簡訊＋電話，通知 5 位核心守護人 | 送 2 個月；專屬客服；一鍵 SOS；最多 3 個守護群 |

二、年費優惠怎麼說

| 方案 | 月繳一年 | 年費 | 一年省下 |
| --- | --- | --- | --- |
| 199 活著價 | NT$2,388 | NT$1,990 | 省 NT$398 |
| 399 安心版 | NT$4,788 | NT$3,990 | 省 NT$798 |
| 799 守護版 | NT$9,588 | NT$7,990 | 省 NT$1,598 |

三、799 通知與 SOS 規則

799 月費 支援一鍵 SOS。預警確認後，以 LINE＋簡訊通知 3 位核心守護人。簡訊屬付費通道，上線前需要設定每月額度與失敗重送規則。

799 年費 支援一鍵 SOS。預警確認後，以 LINE＋簡訊＋電話通知 5 位核心守護人。電話通知需要串接商用語音服務，不能只靠 LINE Bot 完成。

誤報流程：觸發預警後先顯示 15 分鐘倒數；使用者若取消，系統同步通知守護人本次為誤觸。倒數未取消，才正式送出預警與位置資料。

四、已完成

☑ 前台平安簽到、7 天安心體驗與會員狀態顯示。

☑ 199／399／799 月費與年費方案，以及完整方案差異表。

☑ 年費價格統一為 NT$1,990／NT$3,990／NT$7,990。

☑ 799 月費與年費的一鍵 SOS、核心守護人及通知管道說明。

☑ 簽到日曆預設折疊，可自行展開查看紀錄。

☑ 799 金色方案卡在經典、霓虹、可愛三種主題中的辨識度補強。

☑ 後台總覽、會員方案調整與最新方案參考表。

☑ 用戶個人中心：查看守護人、方案、簽到紀錄，以及資料匯出與刪除入口。

☑ 會員中心顯示守護額度、付款狀態、付費週期與到期日，並提供守護人設定及分享按鈕。

☑ 每月自動續扣申請開關與信用卡安全說明；正式扣款仍待藍新授權串接。

☑ 守護群限有效 799 年費會員建立，每位最多 3 群；資格不符時 Bot 會退出。

☑ 至少綁定 1 位守護人的每日提醒、名額未滿提醒開關及聯絡優先順序。

☑ 緊急聯絡人儲存、未填聯絡人提醒與每日簽到提醒基礎流程。

☑ LINE LIFF 登入、LINE Webhook、基礎推播與六格圖文選單。

☑ 一鍵邀請守護人、LINE 原生分享、客服訊息與後台回覆。

☑ 條款、隱私頁與位置資料保護說明。

☑ Render 部署包已建立，但尚未完成正式公開部署。

五、接下來要做

☐ 完成 Render 正式部署，取得可公開審核的商店網址。

☐ 串接藍新付款頁、付款完成頁與付款通知 Webhook。

☐ 串接藍新信用卡定期定額授權、扣款結果通知與取消續扣 API。

☐ 建立訂單資料、付款狀態、會員期限、到期提醒與續費提醒。

☐ 串接一鍵 SOS 的 LINE、簡訊與電話商用通知，並設定費用上限。

☐ 完成守護人雙方授權、測試通知與邀請獎勵自動發放。

☐ 完成好友即時追蹤、軌跡回放、離線同步與位置分享管理。

☐ 簡化聯絡人頁面，增加關係選單與 799 付款後電話補填引導。

☐ 完成表單資料自動備份、歷史匯出、二次下載與資料刪除。

☐ 建立台灣縣市訪客／訂單看板與正式資料庫架構。

☐ 完成手機版、桌面版與三種主題的整體視覺健檢。

☐ 完成守護群預警實際推播、解除綁定與逾期會員自動停用排程。

六、藍新申請前準備

商店名稱：今天還在嗎

客服與爭議款信箱：alivecheckin.tw@gmail.com

行業別建議：網路資訊服務。若藍新承辦要求調整，再依實際販售內容改選最接近的分類。

商店網址：等 Render 正式部署後，填公開首頁網址；不要使用 localhost、本機檔案網址或需登入 LINE 才能查看的 LIFF 網址。

付款通知網址、付款完成頁與返回首頁網址，皆由本系統部署後提供，不是藍新代為產生。

七、上線前的重要提醒

☐ 網站需公開顯示方案價格、服務內容、客服信箱、客服電話、退款規則、條款與隱私政策。

☐ 不能在簡訊、電話與付款後端尚未串接前，對外宣稱相關功能已正式啟用。

☐ 位置資料與個人資料的保存地點、保存期限及刪除方式，需要與實際技術架構一致。

☐ 正式收款前先完成測試環境付款、重複通知、退款與付款失敗情境測試。